**[1주차 프로젝트 수행 일지 ]**

**2023-11-16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | **ARService** | | |
| **프로젝트 팀명** | DCTeam | **프로젝트 팀원** | 박서인,윤원용 |

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **- 아이디어 기획에 필요한 자료수집 (o)**  **- 최초 기획안 작성 ( 0 )**  **-** **개발환경 구축**  **- 와이어 프레임 설계**  **- DB 설계**  **- ERD 설계** | **- 메인 페이지 xml 작성**  **- 로그인 페이지 xml 작성**  **- 카카오 map api postman test**  **- 카카오, 네이버 login api test** |

**2. 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **박서인** |  |
| **윤원용** |  |